Тульская область

Муниципальное образование

Левобережное Белевского района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 марта 2024		                                                            № 8/7

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования Левобережное Белевский район от 01.09.2021 №36/38 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Левобережное Белевского района на 2021 год и на период до 2027 года»

# В соответствии с пунктом 23 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава муниципального образования Белевский район Собрание депутатов муниципального образования Левобережное Белевского района РЕШИЛО:

1.Внести  в решение Собрания депутатов муниципального образования Левобережное Белевского района от 01.09.2021 №36/38 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Левобережное Белевского района на 2021 год и на период до 2027 года» следующие изменения:

1.1) абзац 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Объем требуемых капитальных вложений Программы | - Общий объем финансирования Программы составляет - 45 467.5 тыс. руб., в том числе по годам: - 2021 год – 1 812,6 тыс.руб.; - 2022 год – 19 394,4 тыс.руб; - 2023 год – 8 264,3 тыс.руб.; - 2024 год – 12 330,7 тыс.руб.; - 2025 год – 0,0 тыс.руб; - 2026 год – 3 665,5 тыс.руб.; - 2027 год – 0,0 тыс.руб. - 2028-2037 годы – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2) абзац 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Ожидаемые результаты реализации Программы | -объем ввода объектов жилой застройки 0,8 тыс. кв.м; -количество отремонтированных водонапорных башен и водопроводов, находящихся на территории муниципального образования 5 ед.; -увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой до 40,0 %; -количество проведения модернизации котельных 3 ед.; - -количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в муниципальном образовании, по проекту «Народный бюджет» 8 ед. |
| --- | --- |

1.3)   п. 4.3.1 подраздела 4.3 «Мероприятия по перспективному планированию развития коммунальных систем» таблицу «Мероприятия, направленные на бесперебойное водоснабжение» изложить в следующей редакции:

График выполнения мероприятий, направленных на бесперебойное водоснабжение

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих водопроводных сетей | км |  | 0,5 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| Реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования | шт | 1 | 4 |  | 2 |  | 1 |  |  |

1.4) раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации Программы. Плановые расходы на финансирование проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение реализации программы

Плановые расходы на финансирование проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

| Наименование мероприятий | Стоимость (тыс.руб.) | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028-2037 |  |  |
| Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. | 200,0 |  | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма и источник финансирования не определены |
| Замена ветхих водопроводных сетей | 4303,3 |  | 703,3 |  | 3 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Тульской области Местный бюджет |
| Реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования | 12113.5 | 1040 | 7273.5 |  | 3 600,0 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | Бюджет Тульской области Местный бюджет |
| Замена оборудования на котельных | 2 438.1 | 772,6 |  |  |  |  |  | 1665,5 |  |  |  |  |  | Средства ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» |
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №78 «Зайцево», Белевский район протяженностью по трассе 2,24 км | 2856,5 |  | 211,9 | 2644,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАО «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» |
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №222 «Зайцево», Белевский район протяженностью по трассе 2,4 км | 3054,0 |  | 227,0 | 2827,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАО «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» |
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №204 «Зайцево», Белевский район протяженностью по трассе 1,7 км | 2165,5 |  | 160,8 | 2004,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАО «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» |
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП №101 «Н.Гастунь», Белевский район протяженностью по трассе 5,9 км | 8531,1 |  | 8531,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАО «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» |
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ МТП 121 «Береговая», Белевский район протяженностью по трассе 1,4 км | 2086,8 |  | 2086,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАО «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» |
| Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 №352 «Велична», Белевский район протяженностью по трассе 0,8 км | 1012,2 |  |  | 267,9 | 744,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАО «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» |
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 118 «Жуково», Белевский район протяженностью по трассе 1,85 км | 2362,3 |  |  | 256,2 | 2106,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАО «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» |
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №57 «Шмидт», Белевский район протяженностью по трассе 1,85 км | 2544,2 |  |  | 263,9 | 2280,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАО «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» |
| Газоснабжение д. Игнатьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма и источник финансирования не определены |
| Газоснабжение п. Совхозный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма и источник финансирования не определены |
| Газоснабжение д. Козино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма и источник финансирования не определены |
| Газоснабжение д. Кондратово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма и источник финансирования не определены |
| ИТОГО: | 45467,5 | 1812.6 | 19394.4 | 8264.3 | 12 330.7 |  |  |  | 3665.5 |  |  |  |  |  |

2.Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте муниципального образования Белевский район по ссылке https://belev.tularegion.ru/ и в местах официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования Белевский район.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования

Левобережное Белевского района                                          В.Н. Петрунина