Доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
администрации муниципального образования Правобережное Белевского района «Благоустройство муниципального образования Правобережное Белевского района» за 2023 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Правобережное Белевского района от 16.08.2022 № 48

«Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Правобережное Белевского района».

В 2023 году на территории муниципального образования Правобережное Белевского района осуществлялась реализация муниципальной программы:

- «Благоустройство муниципального образования Правобережное Белевского района».

За 2023 год объем финансирования муниципальной программы составил 2 103,1 тыс. руб.  в т.ч.  из местного бюджета – 2 103,1 тыс. рублей.

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы является результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программы.

Основными целями программы являются:

- повышение благоустройства территории муниципального образования Правобережное Белевского района;

- улучшение эстетического облика муниципального образования, повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время;

- приведение территорий мест захоронения в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально- экономическом развитии муниципального образования. Реализация программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды. В Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансирования, планируемых мероприятий.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было выделено- 2 103,1 тыс. руб., исполнение составило – 1 821,0 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия:

- удаление сухостойных и больных деревьев;

- ликвидация стихийных свалок;

- скашивание травы в летний период;

- замена и установка светильников уличного освещения.

Информация по объемам финансирования на реализацию Программы в 2023 году в разрезе мероприятий представлена в таблице:

| Наименование мероприятий |  | Плановые показатели | Фактическое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий по уличному освещению |  |  |  |  |
| Мероприятия по уличному освещению, техническому обслуживанию, ремонту линий электропередач, установке и замене светильников в границах МО Правобережное. |  | 978,2 | 808,4 | 59,6 |
| Комплекс процессных мероприятий по прочему благоустройству |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе: |  | 1 124,9 | 1 012,6 | 90,0 |
| - устранение несанкционированных свалок |  | 122,3 | 52,3 | 42,8 |
| - скашивание сорняков, опиловка деревьев |  | 702,6 | 660,3 | 94,0 |
| - обустройство детской площадки |  | 300,0 | 300,0 | 100 |
| Итого |  | 2 103,1 | 1 821,0 | 86,6 |

Показатели результативности и эффективности реализации Программы:

-   закуплено материалов для установки фонарей уличного освещения в населенных пунктах 15 комплектов.

- произведена замена 15 светильников уличного освещения в населенных пунктах, расположенных на территории МО Правобережное Белевского района;

- объем вывезенного мусора с территории муниципального образования – 70 м.куб.;

- выполнены работы по опиловке деревьев на территории населенных пунктов муниципального образования с. Болото, п. Жабынь, д. Богданово, д. Дмитриевка, д. Пронино, д. Беляево -   99,36 м. куб.

- окошено на территории населенных пунктов: д. Володьково, д. Кураково, с. Болото, д. Богданово, п. Жабынь, п. Сестрики, д. Георгиевка, д. Боровна, ст. Веженка, д. Гамово - площадью 89 200 м.кв.;

-выполнение работ по благоустройству территории

| Наименование | Ед. измерения | 2023 год (план) | 2023 год (факт) | Комментарий (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вывезенного мусора с территории (в т.ч. с территории кладбища) | м3. | 163 | 70 |  |
| Площадь благоустроенной территории | м2 | 95 | 89 |  |
| Количество установленных светильников | шт. | 15 | 15 |  |

Мероприятия по муниципальной программе носят сезонный характер.

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объеме. Финансирование данной программы осуществляется за счет местного бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 86,6 %. Финансирование данной программы осуществляется за счет местного бюджета. При планировании бюджета на 2023 год, все мероприятия, не исполненные в текущем году будут исполнены в следующем году.

Глава администрации

муниципального образования

Правобережное Белевского района                                                                       А.А. Зайцев