Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
администрации муниципального образования Левобережное Белевского района «Благоустройство муниципального образования Левобережное Белевского района» за 2023 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации МО Левобережное Белевского района от 23.08.2022 № 44

«Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Левобережное Белевского района».

В 2023 году на территории муниципального образования Левобережное Белевского района осуществлялась реализация муниципальной программы:

- «Благоустройство муниципального образования Левобережное Белевского района».

За 2023 год объем финансирования муниципальной программы составил 2 996,7 тыс. руб.  в т.ч.  из местного бюджета – 2 996,7 тыс. рублей.

Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы является результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программы.

Основными целями программы являются:

- повышение благоустройства территории муниципального образования Левобережное Белевского района;

- улучшение эстетического облика муниципального образования, повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время;

- приведение территорий мест захоронения в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально- экономическом развитии муниципального образования. Реализация программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды. В Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансирования, планируемых мероприятий.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было выделено- 2996,7 тыс. руб., исполнение составило – 2 791,0 тыс. руб. По данной программе проводились следующие мероприятия:

- удаление сухостойных и больных деревьев;

- ликвидация стихийных свалок;

- скашивание травы в летний период;

- замена и установка светильников уличного освещения.

Информация по объемам финансирования на реализацию Программы в 2023 году в разрезе мероприятий представлена в таблице:

| Наименование мероприятий |  | Плановые показатели | Фактическое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий по уличному освещению |  |  |  |  |
| Мероприятия по уличному освещению, техническому обслуживанию, ремонту линий электропередач, установке и замене светильников в границах МО Левобережное. |  | 1 349,6 | 1 198,1 | 88,8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории МО» |  |  |  |  |
| Валка деревьев (удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев) |  | 600,0 | 546,4 | 91,1 |
| Комплекс процессных мероприятий по прочему благоустройству |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе: |  | 1 047,1 | 1 046,4 | 99,9 |
| - устранение несанкционированных свалок |  | 287,0 | 286,7 | 99,9 |
| - скашивание сорняков |  | 760,1 | 759,70 | 99,9 |
| Итого по муниципальной программе: |  | 2 996,7 | 2 791,0 | 93,1 |

Показатели результативности и эффективности реализации Программы:

-   закуплено материалов для установки фонарей уличного освещения в населенных пунктах - 40 комплектов.

- произведена замена 56 светильников уличного освещения в населенных пунктах, расположенных на территории МО Левобережное Белевского района;

- объем вывезенного мусора с территории муниципального образования – 378 м.куб.;

- выполнены работы по опиловке деревьев на территории населенных пунктов муниципального образования с. Мишенское, п. Ровно, д. Давыдово, д. Таратухино, д. Береговая, д. Н.-Гастунь -  132,4 м. куб.

- окошено на территории населенных пунктов: Жуково, Береговая, Беседино, Болтенки, Полевая, Давыдово,Алферово,Сныхово, Иваново, Казино,Кудрино, Кондратово, Мощены, Н.-Гастунь,Зеново, Сальково, Ламоново, Ганьшино, Ходыкино, Марково, Скрылево,Леонтьево, Зайцево, Таратухино, Лиховищи, Рязанцево, Карлово, Прокино, Бакино, Мишенское, Фатьяново, Кализна, Долбино, Ровно, Сенюхино, Карцово, Каменка, Черемошна, Слобода, Ретюнь, Вишневая, Зюзнево, Дубна, Александровка, Фединское, Маршуково, Мочилки, Пронино - площадью 295 500 м.кв.;

-выполнены работы по благоустройству территории в н.п. д.Иваново.

| Наименование | Ед. измерения | 2023 год (план) | 2023 год (факт) | Выполнение программных мероприятий (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вывезенного мусора с территории (в т.ч. с территории кладбища) | м3 | 380 | 378 | 99,5% |
| Площадь благоустроенной территории | тыс. м2 | 300,0 | 295,5 | 98,5% |
| Количество установленных светильников | шт. | 28 | 56 | 200% |

Мероприятия по муниципальной программе носят сезонный характер.

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты в полном объеме. Финансирование данной программы осуществляется за счет местного бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях составила 93,1 %. Финансирование данной программы осуществляется за счет местного бюджета. При планировании бюджета на 2023 год, все мероприятия, не исполненные в текущем году, будут исполнены в следующем году.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Левобережное Белевского района                                        С.А. Саушкина