Информация по планируемым мероприятиям по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

	Наименование мероприятия
	План

	Подготовка котельных и сдача их по актам, ед.
	14

	Подготовка тепловых пунктов и сдача их по актам, ед.
	13

	Ремонт и замена котлов, ед.
	46

	Ремонт и замена насосов, ед.
	124

	Замена ветхих тепловых сетей, км
	1,9

	Подготовка и сдача жилых домов, ед.
	251

	Ремонт кровель, тыс. кв.м.
	0,8

	Промывка и ремонт систем центрального отопления, ед.
	122

	Замена ветхих водопроводных сетей,  км
	2,69

	Замена ветхих канализационных сетей, км
	0,65

	Ремонт водоразборных колонок, ед.
	45


Распоряжение администрации МО Белевский район

от 11.04.2024                                                                                № 82-р
О создании штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов

       Для оперативного решения вопросов по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов:

        1.Создать штаб по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов в составе:

        Егорова Н.Н. – глава администрации муниципального образования Белевский район, начальник штаба;

        Волошина Е.В. – заместитель главы администрации муниципального образования Белевский район, заместитель начальника штаба;

        Бойко М.Н. – инспектор комитета жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и административно-технического надзора  администрации муниципального образования Белевский район, секретарь штаба. 

           Члены штаба:

        Алтунина О.В.– заместитель главы администрации муниципального образования Белевский район; 

        Борзенков В.Н. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и административно-технического надзора  администрации муниципального образования Белевский район;

        Копанова В.А. – начальник отдела культуры и туризма  администрации муниципального образования Белевский район (по согласованию);

        Махлакова Е.М. – инспектор комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Белевский район;

        руководители предприятий  жилищно-коммунального  комплекса (по согласованию); 

        Саушкина С.А. – заместитель главы администрации муниципального образования Левобережное Белевского района;

        Зайцев А.А. – глава администрации муниципального образования Правобережное Белевского района.

        2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

МО Белевский район                                                                    Н.Н. Егорова
