Информация по планируемым мероприятиям по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

	Наименование мероприятия
	План
	Исполнение на 01.09.2025

	Подготовка котельных и сдача их по актам, ед.
	14
	13

	Подготовка тепловых пунктов и сдача их по актам, ед.
	13
	13

	Ремонт и замена котлов, ед.
	46
	48

	Ремонт и замена насосов, ед.
	124
	130

	Замена ветхих тепловых сетей, км
	1,9
	1,4

	Подготовка и сдача жилых домов, ед.
	251
	201

	Ремонт кровель, тыс. кв.м.
	0,8
	1,059

	Промывка и ремонт систем центрального отопления, ед.
	122
	122

	Замена ветхих водопроводных сетей,  км
	2,04
	2,025

	Замена ветхих канализационных сетей, км
	0,54
	0,54

	Ремонт водоразборных колонок, ед.
	45
	45


