Информация по планируемым мероприятиям по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

	Наименование мероприятия
	План
	Исполнение на 01.07.2025

	Подготовка котельных и сдача их по актам, ед.
	14
	4

	Подготовка тепловых пунктов и сдача их по актам, ед.
	13
	3

	Ремонт и замена котлов, ед.
	46
	18

	Ремонт и замена насосов, ед.
	124
	51

	Замена ветхих тепловых сетей, км
	1,9
	0,63

	Подготовка и сдача жилых домов, ед.
	251
	

	Ремонт кровель, тыс. кв.м.
	0,8
	0,337

	Промывка и ремонт систем центрального отопления, ед.
	122
	50

	Замена ветхих водопроводных сетей,  км
	2,69
	0,423

	Замена ветхих канализационных сетей, км
	0,65
	0,02

	Ремонт водоразборных колонок, ед.
	45
	22


